## Slide 1
边缘计算-智能无人机平台开发计划(1)
赵启东、赵海童
2018.10.19

## Slide 2
1 基础平台搭建
2 阶段T1应用开发

## Slide 3
传感器数据获取
机载摄像机与视觉避障模块数据获取
边缘设备与飞行平台通信
云服务器与边缘设备通信
真机飞行平台
模拟飞行平台
边缘运算设备
云服务器
任务划分
1 基础平台搭建
平台配置
传感数据传输调试
通信配置
3
2
1
5
4
模拟飞行平台
真机飞行平台
边缘运算设备
云服务器
传感数据传输
通信
通信
通信

## Slide 4
任务细则
1 基础平台搭建
1.1 平台配置-模拟飞行平台
熟悉虚幻引擎基本操作；
掌握Airsim配置；
掌握Airsim中飞行器相关接口。
任务条目
验收指标
开发出基于Airsim简易飞控接口的自动飞行应用。
掌握PX4飞控硬件与AirSim模拟器的通信配置。
实体遥控器能够控制AirSim中的模拟无人机飞行。
参考资料
虚幻引擎文档
Airsim资料
Airsim资料整理
PX4与模拟器交互资料

## Slide 5
任务细则
1 基础平台搭建
1.2 平台配置-边缘运算设备
熟悉Nvidia Jetson TX2软硬件环境；
掌握在Nvidia Jetson TX2上开发编译程序；
掌握Nvidia Jetson TX2核心板硬件接口及硬件开发需求；
任务条目
验收指标
在Nvidia Jetson TX2开发板上跑通Nvidia文档示例程序；
确定要购入的Nvidia Jetson TX2核心板的载板型号；
Nvidia 嵌入式开发文档中心
Google搜索关键字(TX2嵌入式开发)
参考资料

## Slide 6
在运行Airsim的PC上运行通过RPC控制Airsim中无人机的Demo。
掌握Airsim项目库中DroneShell和DroneServer源码；
任务细则
1 基础平台搭建
1.3 通信调试-边缘设备与飞控通信
任务条目
验收指标
在Nvidia Jetson TX2设备上成功运行PX4 Dronecode SDK Demo。
掌握PX4飞控与嵌入式设备物理连接及软件调试；
掌握PX4 Dronecode SDK；
掌握大疆飞控与嵌入式设备物理连接及软件调试；
掌握大疆Onboard SDK；
在Nvidia Jetson TX2设备上成功运行大疆Onboard SDK Demo。
虚拟平台
真机平台

## Slide 7
任务细则
1 基础平台搭建
1.3 通信调试-边缘设备与飞控通信
参考资料
      大疆Onboard SDK文档
      RPCLib Github库
      PX4开发指南
      Dronecode SDK资料
      Google C++编码规范

## Slide 8
任务细则
1 基础平台搭建
1.4 通信调试-云服务器与边缘通信
熟悉 MavLink协议；
掌握 MavLinkCom库；
任务条目
验收指标
能自定义MavLink消息。
编写程序实现惠普PC和同一网络上的Nvidia Jetson TX2可以通信。
      MavLink文档
      MavLinkCom Github库
参考资料

## Slide 9
在运行Airsim的PC上运行通过RPC 获取Airsim视觉数据的Demo。
在Nvidia Jetson TX2设备上成功运行获取Airsim视觉数据的Demo 。
在惠普PC上成功运行获取Airsim视觉数据的Demo。
掌握 Airsim视觉数据接口；
掌握 Nvidia Jetson TX2和Airsim交互方式；
任务细则
1 基础平台搭建
1.5 传感数据传输调试-机载摄像机与视觉避障模块数据获取
任务条目
验收指标
掌握大疆云台数据获取接口；
掌握大疆Guidance SDK数据获取接口；
在Nvidia Jetson TX2设备上成功运行获取视觉数据的Demo 。
在惠普PC上成功运行获取视觉数据的Demo。
虚拟平台
真机平台

## Slide 10
任务细则
1 基础平台搭建
1.5 传感数据传输调试-机载摄像机与视觉避障模块数据获取
参考资料
      Airsim Image Api文档
      大疆Guidance文档

## Slide 11
传感器数据获取
机载摄像机与视觉避障模块数据获取
边缘设备与飞行平台通信
云服务器与边缘设备通信
真机飞行平台
模拟飞行平台
边缘运算设备
云服务器
分组
1 基础平台搭建
平台配置
传感数据传输调试
通信配置
3
2
1
5
4
任务 | 成员
1.1 模拟飞行平台配置 | 王旗、周龙超
1.2 边缘运算设备配置 | 白伟仝、张宸
1.3边缘设备与飞行平台通信 | 崔念青、毋文靖
1.4云服务器与边缘设备通信 | 沈经纬、王哲

## Slide 12
任务介绍
2 阶段T1应用开发
模拟飞行平台
真机飞行平台
边缘运算设备
云服务器
传感数据传输
通信
通信
通信
云边协作应用
边缘端自主控制
云端辅助

## Slide 13
应用细则
2 阶段T1应用开发
有网络覆盖的、大小为768cm*620cm的白色区域；
区域内绘制了10个黑色圆圈，并分别标有1-9、S；
在1-9个圆圈内随机放置标记为A~I且和圆圈大小相等的卡片。
阶段T1场地介绍

## Slide 14
应用细则
2 阶段T1应用开发
阶段T1-1流程

## Slide 15
应用细则
2 阶段T1应用开发
阶段T1-2流程

## Slide 16
任务划分
2 阶段T1应用开发

## Slide 17
任务细则
2 阶段T1应用开发
2.1 阶段T1-1应用
掌握已有目标识别算法；
掌握目标识别模块及接口设计与开发；
任务条目
验收指标
完成目标识别算法对比综述；
实现目标识别模块，并提供图像分割、目标识别等基本接口；
掌握T1-1基本逻辑开发；
实现T1-1基本逻辑；
      OpenCV文档
参考资料

## Slide 18
任务细则
2 阶段T1应用开发
2.1 阶段T1-2应用
掌握已有视觉目标定位算法(单目、双目)；
掌握目标定位模块及接口设计与开发；
任务条目
验收指标
完成视觉目标定位算法综述；
实现目标定位模块，并提供目标坐标输出接口；
掌握航线规划基本算法；
掌握航线规划模块及接口设计与开发；
完成航线规划算法对比综述；
实现航线规划模块，并提供给定目标点及当前点输出控制信号接口(综合考虑时间、能耗和避障)；

## Slide 19
任务细则
2 阶段T1应用开发
2.1 阶段T1-2应用
任务条目
验收指标
掌握T1-2基本逻辑开发；
实现T1-2基本逻辑；
掌握任务自动配置、任务管理及用户交互模块设计与开发；
实现用户选择任务，云生成配置文档，边缘自动配置任务；
参考资料
      航线规划资料1
      航线规划资料2